# INFORME H1 · T1.0 · ARQUITECTURA DEFINITIVA DE LANZAMIENTO

Programa: KUDOS Oficial — Prompt 1/16 Fase: 1 — Launch Foundation Hito: H1 — Arquitectura de Lanzamiento Tarea: T1.0 — Diseno tecnico definitivo Fecha: 29 de mayo de 2026 Autor: Claude Cowork (CTO) Destinatarios: Eduardo (CEO) · GPT-5 (CPO/CSO)

## NOTA PREVIA DEL CTO

Este documento es arquitectonico, no operativo. No contiene codigo, no se ejecuta nada. Su unico proposito es bloquear las decisiones tecnicas de Fase 1 antes de empezar a construir, porque un error aqui se paga durante anos.

Tres principios que aplico a todas las decisiones:

- MVP serio, no escala 1B todavia. Disenamos para 10k usuarios concurrentes maximo. Cualquier cosa por encima requerira una segunda iteracion. Esto no es debilidad, es disciplina de no sobreingenieria.

- Compatibilidad futura con HDG / Merit / Narrative / World Graph. Toda decision de schema y de API se valida contra “¿esto bloquea el HDG mas adelante?”. Si bloquea, se descarta.

- Brutalmente honesto. Si una decision aprobada por el CPO necesita revisarse, lo digo aqui.

Una correccion al CPO antes de empezar (regla 6 del prompt): - La auditoria H0 dijo “Postgres provisionado pero NO conectado”. Eduardo debe verificar primero si el servicio kudos-db sigue activo en Render dashboard. Si fue eliminado por inactividad del free tier, hay que reprovisionarlo. No cambia el plan, pero cambia el primer paso operativo.

## 1. ARQUITECTURA OBJETIVO

### 1.1 Diagrama logico

[ Usuario navegador / movil ]
              |
              | HTTPS
              v
   +------------------------+
   |  kudos-frontend        |   Next.js 15 (SSR + edge runtime selectivo)
   |  Render Web Service    |   Auth.js v5 maneja sesion OAuth
   +------------------------+
              |
              | fetch(/api/*) con Bearer JWT
              v
   +------------------------+
   |  kudos-api-v2          |   FastAPI 0.110 (Python 3.11) Docker
   |  Render Web Service    |   Middleware: CORS estricto + slowapi rate limit + JWT verify
   +------------------------+
        |                |
        |                +---------> [ Sentry ] errores + traces
        |
        +---> SQLAlchemy 2.0 + asyncpg
        |
        v
   +------------------------+
   |  kudos-db (Postgres 16)|   Persistencia productiva
   |  Render Postgres       |   pgvector opcional fase 5 (HDG embeddings)
   +------------------------+

   +------------------------+      +------------------------+
   |  kudos-worker          |      |  kudos-redis           |
   |  Background Worker     |      |  Render Key Value      |
   |  - Cron signals recompute     |  - Rate limit token bucket
   |  - Pipeline capsulas batch    |  - Cache hot reads (signals top)
   |  - Stale memory scan          |  - Session blacklist refresh tokens
   +------------------------+      +------------------------+

   +------------------------+
   |  CDN externo (Cloudflare R2 o Bunny)
   |  - Videos .mp4 capsulas (24+ archivos, evita coste egress Render)
   |  - Imagenes POI mas pesadas
   +------------------------+

### 1.2 Estado actual vs estado objetivo

| Componente | Estado actual | Estado objetivo | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 en Render (free tier) | Next.js 15 en Render Standard $7/mes | Upgrade tier (elimina cold start ~30s) |
| Auth | No existe. anon_id localStorage | NextAuth v5 + Google OAuth + JWT | Nuevo |
| Backend | FastAPI v2 Render free | FastAPI v2 Render Standard $7/mes + middleware completo | Upgrade tier + middleware |
| Persistencia | JSON files en disco efimero | Postgres 16 + SQLAlchemy 2.0 + Alembic | Reemplazo total |
| Cache | Ninguna | Redis (Render Key Value free) | Nuevo |
| Worker | Script local manual | Render Background Worker | Nuevo |
| CDN videos | Bundle Next.js estatico | Cloudflare R2 (gratis 10GB egress) | Nuevo |
| Observabilidad | console.log | Sentry frontend + backend | Nuevo |
| Tests | 0 | 30+ tests criticos (vitest + pytest) | Nuevo |
| CORS | ["*"] | Lista blanca: kudos.world + onrender dominios | Restringir |
| Rate limit | Ninguno | slowapi (FastAPI) + Redis backend | Nuevo |
| Telemetria | POST sin auth | POST require JWT + sanitizacion | Anadir auth |
| Signals recompute | Manual local | Cron Render worker cada 30 min | Automatizar |

Total servicios Render: 4 actuales (frontend, api-v2, worker antiguo “kudos”, db sin uso) -> 5 limpios (frontend, api-v2, worker, db, redis).

Coste mensual estimado Render: ~$28/mes ($7 frontend + $7 api + $7 db + $7 worker + $0 redis free tier). Hoy: $0 free tier con cold starts.

Coste mensual Sentry/CDN: $0 free tier para ambos en MVP.

### 1.3 Ventajas

- Persistencia real: usuarios pueden cerrar pestana, volver desde otro dispositivo, recuperan Mi Mundo.

- Sin cold start: Standard tier garantiza respuesta <500ms desde la primera peticion.

- Auditoria de seguridad pasa: CORS restrictivo, JWT, rate limit, sanitizacion.

- HDG escalable: signals se recomputan en worker dedicado sin bloquear API.

- CDN externo: cada capsula nueva no requiere redeploy de Next.js.

### 1.4 Riesgos de la arquitectura objetivo

- Coste mensual ~$28: por encima de free tier, pero asumible para soft launch.

- Complejidad operativa aumenta: 5 servicios vs 4, requiere monitorizar cada uno.

- NextAuth v5 + FastAPI no es nativo: hay que verificar JWT cross-stack manualmente (ver seccion 3).

- Migracion JSON -> Postgres requiere downtime corto (5-10 min) o estrategia dual-write.

## 2. SISTEMA DE AUTENTICACION

### 2.1 Comparativa de opciones

| Criterio | A) Google + Apple OAuth | B) Magic Link Email | C) Mixto (Magic Link + OAuth) |
| --- | --- | --- | --- |
| Friccion de signup | Baja (1 click) | Media (esperar email) | Variable |
| Conversion estimada | 75-85% | 45-60% | 70-80% |
| Confianza percibida | Alta (marca conocida) | Media (mas tecnico) | Alta |
| Implementacion frontend | Media (NextAuth lo automatiza) | Baja (NextAuth + Resend) | Alta (dos flujos) |
| Implementacion backend | Media (verificar id_token Google/Apple) | Baja (token Resend) | Alta |
| Apple OAuth coste | $99/ano Apple Developer | $0 | $99/ano |
| Apple OAuth requisito tecnico | Dominio verificado + clave .p8 | n/a | Dominio verificado |
| Sin cuenta Google | Bloqueado | OK | OK |
| Recuperacion cuenta | Recupera Google = recupera todo | Solo email | Mixto |
| Privacy posicionamiento | Apple “Hide my email” | Solo email | Mejor de ambos |
| GDPR | OAuth provider gestiona | KUDOS gestiona email | Mixto |
| Coste mantenimiento | Bajo (Google estable) | Bajo | Medio |
| Escalabilidad movil | Excelente (deep link nativo) | OK (universal link) | Excelente |

### 2.2 Recomendacion CTO

Opcion seleccionada: A) Google + Apple OAuth, pero con secuencia diferida:

- Fase 1A (T1.3): Solo Google OAuth — cubre ~80% del mercado, validacion rapida.

- Fase 1B (T1.5): Anadir Apple OAuth tras validar conversion — necesario para AppStore futuro.

- NO Magic Link en MVP — coincide con decision GPT-5. Demasiada friccion para producto de descubrimiento que vive de impulso emocional.

Razon estrategica: KUDOS aspira a movil (AppStore + Play). Apple OAuth sera obligatorio para AppStore review. Mejor disenarlo desde dia 1 aunque se implemente en T1.5.

### 2.3 Flujo completo (usuario nuevo)

1. Usuario llega a kudos.world (no autenticado)
   - Banner CTA "Entra con Google" (no bloqueante)
   - Puede explorar /world y /inicio sin auth (modo anonimo, signals trackeados sin user_id)

2. Usuario decide guardar un POI (primera accion de valor)
   - Modal "Para guardar tu mundo, necesitamos saber quien eres" -> [Google] [Apple cuando este]
   - Click Google -> redirect a accounts.google.com
   - Usuario autoriza -> redirect a kudos.world/auth/callback/google?code=...

3. Frontend (Auth.js v5) intercambia code por id_token y profile
   - Llama POST /api/auth/oauth/google con id_token
   - Backend FastAPI:
     a) Verifica id_token contra Google JWKS (jose / authlib)
     b) Busca user por (oauth_provider, oauth_id)
     c) Si no existe -> CREATE user (email, locale, primary_interest si onboarding completado)
     d) Genera Access JWT (15 min) + Refresh JWT (7d)
     e) Refresh JWT: guarda hash en tabla refresh_tokens + cookie httpOnly SameSite=Lax

4. Frontend recibe { access_token, user }
   - access_token: React Query / Zustand en memoria (NUNCA localStorage)
   - refresh_token: cookie set por backend
   - Reanuda accion "guardar POI" -> POST /api/save con Authorization: Bearer

5. Cuando access_token caduca (15 min):
   - Frontend hace POST /api/auth/refresh sin body (cookie va sola)
   - Backend rota refresh_token (invalida el viejo, emite nuevo) + nuevo access_token
   - Frontend reintenta accion fallida

### 2.4 Casos edge

- Usuario sin cuenta Google + sin cuenta Apple: en T1.5 fase final podemos anadir Magic Link como tercera opcion. NO en MVP.

- Usuario que pierde acceso a su Google: politica “contacta soporte” en T1.5. NO se diseña recuperacion manual en MVP.

- Usuario que cambia Google email: oauth_id es estable, email cambia. Se respeta.

- Usuario anonimo que decide registrarse: migrar saves de localStorage al server tras login (un endpoint POST /api/save/migrate-anon recibe el array localStorage y lo persiste).

## 3. ARQUITECTURA JWT

### 3.1 Decisiones

| Token | Algoritmo | TTL | Almacenamiento | Revocacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Access | HS256 (HMAC SHA-256) | 15 minutos | Memoria React (NUNCA localStorage) | Stateless, caduca rapido |
| Refresh | HS256 + jti unico | 7 dias | Cookie httpOnly SameSite=Lax Secure | Tabla refresh_tokens con hash; logout = DELETE row |

Por que HS256 y no RS256: solo el backend firma y verifica. No hay un tercer servicio que necesite verificar sin secret. HS256 es mas simple, igual de seguro en este contexto, y mas barato computacionalmente.

Por que NO localStorage para access token: vulnerable a XSS. Aunque Next.js mitiga XSS, asumimos defensa en profundidad. Memoria React + cookie httpOnly = doble defensa.

Por que cookie SameSite=Lax (no Strict): permitimos redirect desde OAuth provider (Google) sin perder cookie. Strict romperia el flujo.

### 3.2 Estructura del Access Token

{
  "iss": "kudos.world",
  "sub": "<user_id_uuid>",
  "iat": 1716969600,
  "exp": 1716970500,
  "scope": "user",
  "interest": "historia"   // opcional, optimizacion feed
}

Tamano objetivo: <800 bytes (para evitar problemas en headers HTTP).

### 3.3 Estructura del Refresh Token

{
  "iss": "kudos.world",
  "sub": "<user_id_uuid>",
  "jti": "<token_uuid_uniq>",
  "iat": 1716969600,
  "exp": 1717574400
}

El jti es UNICO por refresh emitido. La tabla refresh_tokens guarda:

refresh_tokens:
  jti TEXT PRIMARY KEY
  user_id UUID FK -> users.id
  hash TEXT NOT NULL                  -- sha256 del JWT entero, para verificar
  user_agent TEXT
  ip_hash TEXT
  created_at TIMESTAMPTZ
  rotated_to TEXT REFERENCES refresh_tokens(jti) NULL
  revoked_at TIMESTAMPTZ NULL

### 3.4 Rotacion

En cada POST /api/auth/refresh: 1. Verificar JWT + buscar jti en tabla. 2. Si revoked_at IS NOT NULL -> rechazar (posible ataque replay). 3. Marcar viejo jti como revoked_at = now() + rotated_to = nuevo_jti. 4. Emitir nuevo refresh con nuevo jti. 5. Devolver access_token nuevo + setear cookie con nuevo refresh.

Si se detecta uso de un refresh ya rotado (rotated_to IS NOT NULL al intentar usarlo): revocar TODA la cadena del usuario (login forzado en todos los devices). Es defensa contra robo de refresh.

### 3.5 Logout

- Logout normal: DELETE refresh_tokens WHERE jti = ?. El access_token sigue valido hasta los 15 min pero al no poder refrescar, el usuario sale efectivamente.

- Logout en todos los dispositivos: UPDATE refresh_tokens SET revoked_at = now() WHERE user_id = ?.

### 3.6 Secret management

- JWT_SECRET en Render env vars (mismo en backend y en Auth.js front si se valida cross-stack).

- Rotacion de secret: solo cuando hay sospecha de leak. Provoca logout masivo.

- NUNCA en repo, NUNCA en codigo.

### 3.7 Riesgos JWT y mitigaciones

| Riesgo | Mitigacion |
| --- | --- |
| XSS roba access_token | Memoria React (no localStorage). CSP estricta. |
| CSRF roba refresh cookie | SameSite=Lax + verificar Origin header en /api/auth/refresh |
| Replay de refresh robado | Rotacion estricta + revocacion en cadena |
| Token tampering | HS256 firma. Cambio en payload -> verificacion falla. |
| Long-lived token | TTL 15 min access, 7d refresh. Logout invalida. |
| Secret leak | Variables Render solo accesibles por owner. |

## 4. POSTGRES — DISENO DEFINITIVO

### 4.1 Tablas principales

users
  id UUID PK
  email TEXT UNIQUE NOT NULL
  oauth_provider TEXT NOT NULL CHECK IN ('google','apple','anon')
  oauth_id TEXT NOT NULL                  -- sub del id_token
  display_name TEXT
  avatar_url TEXT
  locale TEXT DEFAULT 'es'
  primary_interest TEXT                   -- historia / arte / naturaleza / misterio / sociedad
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
  last_seen_at TIMESTAMPTZ
  deleted_at TIMESTAMPTZ NULL             -- soft delete GDPR
  UNIQUE (oauth_provider, oauth_id)

refresh_tokens                            -- (ver seccion 3.3)
  jti TEXT PK
  user_id UUID FK
  hash TEXT
  user_agent TEXT
  ip_hash TEXT
  created_at TIMESTAMPTZ
  rotated_to TEXT NULL
  revoked_at TIMESTAMPTZ NULL
  INDEX (user_id)

saves                                     -- Mi Mundo (World Collection Engine)
  id UUID PK
  user_id UUID FK
  poi_id TEXT NOT NULL                    -- wd-Qxxx (no FK porque POIs son manifest)
  capsule_id TEXT NULL
  collection_type TEXT DEFAULT 'personal' -- personal / want_to_visit / visited
  motivation TEXT NULL                    -- 5 valores: aprender, conectar, recordar, planear, inspirar
  themes JSONB DEFAULT '[]'               -- ["historia", "arte"]
  emotional_reason TEXT NULL
  memory_status TEXT DEFAULT 'fresh'      -- fresh / aging / stale
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
  updated_at TIMESTAMPTZ
  INDEX (user_id, created_at DESC)
  INDEX (poi_id)                          -- count por POI

visits                                    -- VisitedWorld
  id UUID PK
  user_id UUID FK
  poi_id TEXT NOT NULL
  visited_at TIMESTAMPTZ
  source TEXT                             -- gps / manual / capsule
  INDEX (user_id, visited_at DESC)

watched                                   -- WatchedCapsule
  id UUID PK
  user_id UUID FK
  capsule_id TEXT NOT NULL
  poi_id TEXT
  watched_at TIMESTAMPTZ
  completion_pct INT                      -- 0..100
  INDEX (user_id, watched_at DESC)

resonances                                -- EmotionalResonance
  id UUID PK
  user_id UUID FK
  poi_id TEXT NOT NULL
  capsule_id TEXT NULL
  resonance_type TEXT NOT NULL            -- asombro / aprendizaje / inspiracion / conexion / nostalgia
  intensity INT DEFAULT 1                 -- 1..5
  created_at TIMESTAMPTZ
  INDEX (poi_id, resonance_type)          -- aggregate breakdown

poi_signals                               -- HDG aggregate por POI
  poi_id TEXT PK
  discovery_score REAL DEFAULT 0
  importance_score REAL DEFAULT 0
  memory_score REAL DEFAULT 0
  emotion_score REAL DEFAULT 0
  future_value_score REAL DEFAULT 0
  emotion_profile JSONB DEFAULT '{}'      -- {asombro: 0.45, aprendizaje: 0.30, ...}
  total_views INT DEFAULT 0
  total_saves INT DEFAULT 0
  total_visits INT DEFAULT 0
  total_resonances INT DEFAULT 0
  last_signal_at TIMESTAMPTZ
  updated_at TIMESTAMPTZ
  INDEX (discovery_score DESC)            -- top discovery
  INDEX (importance_score DESC)
  INDEX (memory_score DESC)
  INDEX (emotion_score DESC)
  INDEX (future_value_score DESC)

telemetry_events                          -- HDG capture raw
  id BIGSERIAL PK
  user_id UUID FK NULL                    -- nullable para anonimos
  session_id TEXT NOT NULL
  event_type TEXT NOT NULL
  poi_id TEXT NULL
  capsule_id TEXT NULL
  payload JSONB DEFAULT '{}'
  ts TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
  INDEX (user_id, ts DESC)
  INDEX (event_type, ts DESC)
  INDEX (poi_id, ts DESC)
  -- PARTITION BY RANGE (ts) en fase escala (ver 4.4)

narratives                                -- (manifest estatico hoy; fase 3 entra a Postgres)
  id UUID PK
  poi_id TEXT NOT NULL
  narrative_type TEXT NOT NULL            -- Hidden Truth / Mystery / etc
  title TEXT
  hook TEXT
  duration_s INT
  emotion TEXT
  body_md TEXT                            -- markdown completo
  language TEXT DEFAULT 'es'
  generated_by TEXT                       -- 'anthropic-claude-sonnet' / 'manual'
  generated_at TIMESTAMPTZ
  INDEX (poi_id)
  UNIQUE (poi_id, narrative_type, language)

poi_relationships                         -- World Graph
  poi_id TEXT NOT NULL
  related_id TEXT NOT NULL
  relation_type TEXT NOT NULL             -- geographical / thematic / historical / temporal
  weight REAL DEFAULT 0.5
  distance_km REAL NULL
  PK (poi_id, related_id, relation_type)
  INDEX (poi_id)
  INDEX (related_id)

capsules                                  -- metadata, video va en CDN
  id TEXT PK                              -- 'wd-Q10285' o 'wd-Q10285-gladiadores'
  poi_id TEXT NOT NULL
  title TEXT
  duration_s INT
  url TEXT                                -- https://cdn.kudos.world/wd-Q10285.mp4
  thumb_url TEXT
  vtt_url TEXT                            -- subtitulos
  scene_manifest JSONB
  status TEXT DEFAULT 'published'         -- draft / published / archived
  created_at TIMESTAMPTZ
  INDEX (poi_id)
  INDEX (status, created_at DESC)

### 4.2 Tablas auxiliares

user_intents                              -- onboarding multi-intent (preparado futuro)
  user_id UUID FK
  intent TEXT
  added_at TIMESTAMPTZ
  PK (user_id, intent)

memory_prompts                            -- log de prompts disparados
  id UUID PK
  user_id UUID FK
  save_id UUID FK
  prompted_at TIMESTAMPTZ
  response TEXT                           -- still_relevant / aging / released / dismissed
  INDEX (user_id, prompted_at)

### 4.3 Indices criticos

Ya listados arriba. Resumen de los 10 mas importantes: 1. users (oauth_provider, oauth_id) — login lookup 2. saves (user_id, created_at DESC) — Mi Mundo timeline 3. saves (poi_id) — count por POI 4. poi_signals (discovery_score DESC) — top discovery feed 5. telemetry_events (user_id, ts DESC) — user activity 6. telemetry_events (event_type, ts DESC) — analytics queries 7. resonances (poi_id, resonance_type) — breakdown emocional 8. refresh_tokens (user_id) — logout all devices 9. poi_relationships (poi_id) — World Graph queries 10. narratives (poi_id) — multi-capsule visible

### 4.4 Escalabilidad

| Escala | Cambios necesarios |
| --- | --- |
| MVP (0-10k usuarios) | Schema tal cual. Render Postgres Standard 1GB. |
| 100k usuarios | Anadir read replica. Mover telemetry_events a Postgres TimescaleDB o BigQuery export. |
| 1M usuarios | Particionar telemetry_events BY RANGE (ts) semanal. Anadir Redis cache para poi_signals top. Considerar pgvector si HDG entra a embeddings. |
| 10M usuarios | Sharding por user_id. Mover poi_signals a cache + recompute eventual. Considerar migrar telemetria a sistema dedicado (Snowflake / ClickHouse). |

Decision MVP: NO sharding, NO replica, NO particionamiento. Solo schema limpio + indices. Anadiremos cosas cuando los signals reales lo justifiquen.

### 4.5 Tablas criticas para los motores

- Mi Mundo: users, saves, visits, watched, resonances.

- Signals (HDG): poi_signals, telemetry_events, derivadas de saves/visits/watched/resonances.

- Merit: deriva 100% de poi_signals (no tiene tabla propia, solo ponderacion en cliente).

- Narrative: narratives + manifest estatico hibrido (fase 3).

- World Graph: poi_relationships + manifest estatico hibrido.

- HDG complete: usa todas las anteriores + user_intents + memory_prompts + futuras friendships y routes en fase 5.

## 5. MIGRACION JSON -> POSTGRES

### 5.1 Realidad importante

La auditoria H0 confirmo: kudos_engine/state/apps_v2/ esta VACIO en sandbox. No hay datos de usuario reales que migrar (la APP en produccion guarda en localStorage, no en server). Lo unico que hay como “datos” son los manifests estaticos: - experience/public/capsules/index.json (11 capsulas) - experience/public/data/narratives/index.json (~273KB) - experience/public/data/relationships/index.json (~32KB) - experience/public/data/wikidata/*.json (8 paises, ~1.5MB cada)

Conclusion: no es una migracion, es una carga inicial (seed).

### 5.2 Estrategia

Fase A: setup schema
  - Crear todas las tablas (Alembic migracion #001).
  - Indices.
  - Tablas vacias.

Fase B: seed estatico (poi_relationships, narratives, capsules)
  - Script Python `seed_initial.py` lee JSON manifests y popula Postgres.
  - Idempotente: UPSERT en lugar de INSERT.
  - Conservar manifests como fallback (frontend sigue leyendo de /data/* si API caida).

Fase C: dual-write transitorio (1 semana)
  - Frontend escribe en localStorage Y en API.
  - API escribe en Postgres.
  - localStorage queda como "buffer offline" + fallback si API caida.

Fase D: switch oficial
  - Frontend deja de leer localStorage para Mi Mundo (solo lo usa como cache temporal mientras API responde).
  - Anuncio "Tu Mi Mundo ahora se sincroniza entre dispositivos".

Fase E: anon -> user migracion (al login)
  - Endpoint POST /api/save/migrate-anon recibe array desde localStorage.
  - Bulk insert con user_id del JWT.
  - localStorage se limpia tras confirmacion del backend.

### 5.3 Cero perdida de datos

- POIs/Narratives/Relationships/Capsules: estaticos, viven en repo. Cero riesgo.

- Saves/Resonancias/Telemetria locales: dual-write fase C garantiza redundancia.

- Tras switch: localStorage queda como cache, no como source of truth.

### 5.4 Validacion

Tras seed:

SELECT COUNT(*) FROM narratives;             -- > 0
SELECT COUNT(*) FROM poi_relationships;      -- > 0
SELECT COUNT(*) FROM capsules;               -- 11 inicial
SELECT COUNT(DISTINCT poi_id) FROM narratives;

Comparar con conteos del manifest fuente. Si difieren, abort + investigate.

### 5.5 Rollback

Si algo falla tras switch: 1. Feature flag KUDOS_USE_POSTGRES=false en frontend env -> vuelve a localStorage-only. 2. Cookie de override kudos_dbg=local-only para testing. 3. Datos Postgres NO se borran — quedan ahi para retry.

### 5.6 Orden exacto

- Crear schema (Alembic up).

- Seed estatico (idempotente).

- Endpoints API leen/escriben en Postgres (sin tocar frontend).

- Frontend dual-write (localStorage + API).

- Validar 1 semana de telemetria + saves consistentes.

- Switch: frontend = API authoritative.

- Anuncio publico.

- Tras 30d, evaluar limpiar localStorage en clientes.

## 6. SEGURIDAD

### 6.1 Top 10 riesgos priorizados

| # | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telemetria sin auth -> envenenamiento signals | Alta | Critico | Require JWT + sanitizacion server-side + rate limit por user_id | P0 |
| 2 | CORS abierto * permite request desde cualquier origen | Alta | Alto | Lista blanca: kudos.world, kudos-frontend.onrender.com, localhost | P0 |
| 3 | Bot scraping endpoints /api/pois sin limite | Alta | Medio | Cloudflare Turnstile en signup + slowapi 60 req/min per IP | P0 |
| 4 | Replay de refresh token robado | Media | Alto | Rotacion estricta + revocacion en cadena (seccion 3) | P0 |
| 5 | XSS roba access_token | Baja | Alto | CSP estricta + memoria React (no localStorage) | P1 |
| 6 | Saves de otros usuarios borrables (sin auth) | Alta hoy | Critico | JWT required en /api/save/{id} DELETE + check user_id ownership | P0 |
| 7 | Spam OAuth (cuentas Google falsas creadas masivamente) | Baja | Bajo | Email verificado por Google. Rate limit signup 5/h per IP. | P2 |
| 8 | Inyeccion SQL | Muy baja | Critico | SQLAlchemy parameterized queries (no string concat) + tests | P0 |
| 9 | Dependency vulnerability (next.js, fastapi outdated) | Media | Alto | Dependabot + npm audit + pip-audit semanal | P1 |
| 10 | Postgres backup ausente -> perdida total | Media | Critico | Render Postgres Standard incluye backups diarios 7d retention | P0 |

### 6.2 CORS

# kudos_engine/apps/main.py
ALLOWED_ORIGINS = [
    "https://kudos.world",
    "https://www.kudos.world",
    "https://kudos-frontend.onrender.com",
    "https://kudos-frontend-rsi3.onrender.com",  # actual
]
if os.getenv("ENV") == "dev":
    ALLOWED_ORIGINS += ["http://localhost:3000", "http://localhost:3001"]

app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=ALLOWED_ORIGINS,
    allow_credentials=True,           # necesario para cookies refresh
    allow_methods=["GET", "POST", "PATCH", "DELETE"],
    allow_headers=["Authorization", "Content-Type"],
)

### 6.3 Rate limiting

Stack: slowapi (Flask-Limiter port para FastAPI) + backend Redis.

Reglas por defecto: - 60/minute por IP en endpoints publicos - 10/minute por user_id autenticado en POST /api/save - 30/minute por user_id en POST /api/telemetry/event - 5/minute por IP en POST /api/auth/* (anti-bruteforce)

Responder 429 Too Many Requests + header Retry-After.

### 6.4 Sanitizacion telemetria

POST /api/telemetry/event
{
  "event_type": "poi_view",          # whitelist 18 valores canonicos
  "poi_id": "wd-Q10285",             # regex ^wd-Q[0-9]+$
  "payload": { "duration_ms": 4200 } # JSONB, max 4KB
}

Server-side: - Rechazar event_type fuera de whitelist. - Rechazar poi_id fuera de regex. - Truncar payload a 4KB. - Cap absoluto 1000 eventos/usuario/hora (proteccion HDG).

### 6.5 Bot mitigation

- Cloudflare Turnstile (gratis) en /api/auth/oauth/*. Frontend genera token, backend verifica.

- Honeypot field invisible en formularios futuros.

- User-Agent inspection: rechazar UA vacios o conocidos de scrapers (Headless Chrome sin firma).

### 6.6 Telemetria falsa / abuso

- Cap absoluto eventos/usuario/dia (calculado en cliente + reverificado en server).

- Detect spikes: si un user_id genera 100x su media, throttle automatico.

- Signals recompute ignora eventos marcados suspect=true.

## 7. ARQUITECTURA RENDER

### 7.1 Estado actual (segun contexto previo)

| Servicio | Tipo | Plan | Estado | Observacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kudos-frontend | Web Service Node | Free | Activo | Next.js. Cold start ~30s tras 15 min inactivo. |
| kudos-api-v2 | Web Service Docker | Free | Activo | FastAPI v2 (Capsule Engine). Mismo problema cold start. |
| kudos (legacy) | Web Service Python 3 | Free | Indeterminado | Backend antiguo, posiblemente Django. NO USADO en v2. |
| kudos-db | Postgres 18 | Free? | Indeterminado | Provisionado pero el codigo no lo usa. Eduardo debe verificar si sigue activo. |

### 7.2 Objetivo

| Servicio | Tipo | Plan | Razon |
| --- | --- | --- | --- |
| kudos-frontend | Web Service Node | Standard $7/mes | Eliminar cold start. Es la cara publica. |
| kudos-api-v2 | Web Service Docker | Standard $7/mes | Eliminar cold start API. |
| kudos-db | Postgres | Standard $7/mes (1GB) | Productivo, backup diario incluido. |
| kudos-worker | Background Worker | Starter $7/mes | Cron signals + capsulas. Sin endpoint publico. |
| kudos-redis | Key Value | Free (25MB) | Rate limit + cache. Si no llega, upgrade $7/mes. |
| kudos (legacy) | — | — | ELIMINAR. Pago innecesario si esta activo. |

Coste total: $28/mes (worst case $35 si Redis sube).

### 7.3 Cambios concretos en render.yaml

services:
  - type: web
    name: kudos-frontend
    plan: standard               # CAMBIO: free -> standard
    autoDeploy: true
    envVars:
      - key: NEXT_PUBLIC_KUDOS_API_URL
        value: https://kudos-api-v2.onrender.com
      - key: GOOGLE_CLIENT_ID
        sync: false              # set manual en dashboard
      - key: NEXTAUTH_SECRET
        sync: false
      - key: NEXTAUTH_URL
        value: https://kudos.world

  - type: web
    name: kudos-api-v2
    plan: standard               # CAMBIO: free -> standard
    runtime: docker
    dockerfilePath: ./kudos_engine/Dockerfile
    disk:
      name: kudos-tmp
      mountPath: /tmp/kudos
      sizeGB: 1                  # solo temp files capsulas
    envVars:
      - key: DATABASE_URL
        fromDatabase:
          name: kudos-db
          property: connectionString
      - key: REDIS_URL
        fromService:
          name: kudos-redis
          type: keyvalue
          property: connectionString
      - key: JWT_SECRET
        sync: false
      - key: GOOGLE_CLIENT_ID
        sync: false
      - key: GOOGLE_CLIENT_SECRET
        sync: false
      - key: SENTRY_DSN
        sync: false

  - type: worker
    name: kudos-worker
    plan: starter                # NUEVO
    runtime: docker
    dockerfilePath: ./kudos_engine/Dockerfile.worker
    envVars: ...same as api-v2...
    # Comando arranca scheduler + ejecuta recompute cada 30 min

  - type: keyvalue
    name: kudos-redis
    plan: free
    ipAllowList: []              # accesible solo desde servicios Render del proyecto

databases:
  - name: kudos-db
    plan: standard               # NUEVO o upgrade
    postgresMajorVersion: 16

### 7.4 Disco persistente

- kudos-api-v2: 1GB disk para uploads temporales (avatars, capsule generation work). NO para datos productivos (van a Postgres).

- kudos-worker: sin disco (todo en memoria + Postgres).

### 7.5 Region

Mantener Oregon (us-west). Latencia razonable para Europa (~150ms) y America. Si el 80% del trafico fuera de Europa, mover a Frankfurt.

### 7.6 Dominio

kudos.world debe apuntar a kudos-frontend.onrender.com via CNAME. SSL automatico Render.

## 8. OBSERVABILIDAD

### 8.1 Stack minimo

| Componente | Herramienta | Plan | Coste |
| --- | --- | --- | --- |
| Error tracking frontend | Sentry React SDK | Free 5k errores/mes | $0 |
| Error tracking backend | Sentry FastAPI SDK | Mismo proyecto Sentry | $0 |
| Uptime monitoring | BetterStack o UptimeRobot | Free 50 monitors | $0 |
| Logs | Render built-in | Incluido | $0 |
| APM (traces) | Sentry Performance | Free 10k traces/mes | $0 |
| Dashboard custom | Endpoint /admin/dashboard + Recharts | Codigo propio | $0 |

Coste total observabilidad MVP: $0/mes. Upgrade a Sentry Team ($26/mes) si superamos 5k errores.

### 8.2 Eventos criticos a alertar

| Evento | Severidad | Accion |
| --- | --- | --- |
| API 500 rate > 1% | Critica | Slack #alerts CEO + investigate |
| Postgres connection failure | Critica | Slack + verificar Render status |
| JWT signing failure | Critica | Posible secret leak, rotar |
| Memory > 80% sostenida | Alta | Investigar leak |
| Signals recompute job failure | Media | Reintentar 3x, luego alertar |
| Telemetria spike (>10x media) | Media | Posible bot, throttle |
| Rate limit triggered >100 veces/h | Baja | Log para review |
| Cold start detectado | Info | Confirmar que Standard tier esta activo |

### 8.3 Dashboard interno

/admin/dashboard (protegido con email IN (admins)): - Usuarios totales / DAU / WAU / MAU - Saves totales / saves/usuario media - Top 10 POIs por discovery_score - Top 10 POIs por save count ultimas 24h - Eventos telemetria/hora - Errores Sentry ultimas 24h - Latencia P50/P95 API

Implementacion: pagina Next.js que llama a /api/admin/stats (auth: email whitelist). Render con Recharts.

## 9. PLAN DE EJECUCION (HITO H1)

### 9.1 Tareas en orden

| Tarea | Descripcion | Dependencias | Duracion estimada | Bloqueante para? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Limpieza legacy: borrar lib/capsule-engine/, lib/capsule-generation/, lib/cinematic-language/, MapScreen.tsx, PoiScreen.tsx, kudos (servicio Render antiguo). Quitar typescript.ignoreBuildErrors. | Ninguna | 1 dia | T1.9 |
| T1.2 | Postgres setup: provisionar kudos-db Standard. Crear schema Alembic. Migracion #001. Conectar SQLAlchemy desde FastAPI. Seed estatico. | T1.1 | 3-4 dias | T1.3, T1.4 |
| T1.3 | Google OAuth + JWT: NextAuth v5 frontend. Endpoint /api/auth/oauth/google backend. Tabla users + refresh_tokens activa. Refresh rotation. | T1.2 | 3-4 dias | T1.4 |
| T1.4 | Migracion endpoints: save, visit, watched, resonance, telemetry, signals leen/escriben Postgres en vez de JSON. Dual-write frontend. | T1.3 | 2-3 dias | T1.6 |
| T1.5 | Apple OAuth: anadir provider. Requiere cuenta Apple Developer ($99). | T1.3 | 2 dias | NO bloqueante MVP (diferible) |
| T1.6 | Security middleware: CORS estricto + slowapi rate limit + Redis backend + sanitizacion telemetria + JWT verify en endpoints protegidos. | T1.4 | 1-2 dias | T1.10 |
| T1.7 | Observabilidad: Sentry frontend + backend + UptimeRobot + dashboard /admin/stats. | T1.4 | 1-2 dias | T1.10 |
| T1.8 | Render upgrade: planes Standard + worker + disk + redis. Actualizar render.yaml. | T1.1 | 1 dia | T1.10 |
| T1.9 | Tests criticos: vitest frontend (auth flow, hooks signals) + pytest backend (endpoints save/auth/signals). Minimo 30 tests. | T1.1 | 3-4 dias | RECOMENDADO antes T1.10 |
| T1.10 | Soft launch interno: invitar 10-20 personas de confianza. Monitorear Sentry + dashboard. Iterar bugs. | T1.6, T1.7, T1.8 | 2 dias (+ 1 semana monitoreo) | Lanzamiento publico |

### 9.2 Duracion total H1

- Camino critico: T1.1 -> T1.2 -> T1.3 -> T1.4 -> T1.6 -> T1.10 = 15-20 dias laborables.

- En paralelo: T1.5 (Apple OAuth), T1.7 (Observabilidad), T1.8 (Render upgrade), T1.9 (Tests).

- 3 a 4 semanas calendario con 1 CTO dedicado + Eduardo disponible para validacion + decisiones OAuth.

### 9.3 Gantt resumido

Semana 1:  [T1.1][T1.2 inicio.................]
Semana 2:  [T1.2 fin][T1.3 inicio.............]
Semana 3:  [T1.3 fin][T1.4][T1.6][T1.7][T1.8 ]
Semana 4:  [T1.9 tests][T1.10 soft launch][T1.5 Apple OAuth diferible]

### 9.4 Bloqueadores externos a anticipar

- Google Cloud Console: crear OAuth Client ID + Secret. Eduardo o CTO. 30 min.

- Apple Developer Program: $99/ano + verificacion. Solo para T1.5. Eduardo.

- Render upgrade billing: tarjeta credito Eduardo. ~5 min.

- Sentry signup: 10 min.

- Cloudflare account (si usamos Turnstile): 10 min.

- DNS kudos.world: configurar CNAME a Render. Si esta en Namecheap/Cloudflare, 15 min.

## 10. VEREDICTO CTO

### 10.1 OBLIGATORIO antes del primer lanzamiento publico

| Tarea | Razon |
| --- | --- |
| T1.1 Limpieza legacy | Sin esto, cualquier deploy puede romperse por archivos truncados ocultos tras ignoreBuildErrors. |
| T1.2 Postgres | Sin esto, saves de usuarios pueden desaparecer en cada reinicio Render. Bloquea promesa “Mi Mundo se sincroniza”. |
| T1.3 Google OAuth + JWT | Sin esto, no hay forma de saber quien es quien. Cualquiera puede borrar saves de otros. |
| T1.4 Migracion endpoints a Postgres | Sin esto, T1.2 y T1.3 no se usan. |
| T1.6 Security middleware | Sin esto, abierto a abuso desde dia 1. |
| T1.7 Observabilidad minima | Sin esto, los bugs en produccion son invisibles. |
| T1.8 Render upgrade | Sin esto, primer usuario espera 30s. Conversion se desploma. |

Subtotal obligatorio: ~15 dias laborables + 1 semana soft launch = 3-4 semanas.

### 10.2 RECOMENDADO antes del lanzamiento

| Tarea | Razon |
| --- | --- |
| T1.9 Tests criticos | Reduce regresiones cuando empiece refactor Fase 2. Aceptable lanzar sin tests, mucho mas seguro con. |
| T1.5 Apple OAuth | Mejora conversion ~15-20% en usuarios iOS. Diferible 1-2 semanas tras launch. |

### 10.3 POSTERIOR (Fase 2+)

- Tier A capsulas (T3 en programa CPO) — ya tenemos contenido para soft launch.

- Cron worker signals — durante MVP basta con recompute manual via endpoint.

- CDN videos — el bundle estatico aguanta hasta ~50 capsulas.

- Friends graph, era temporal, narrativa expansion, A/B testing — Fases 2-5.

- Multi-i18n real — solo ES en launch.

### 10.4 Riesgo si saltamos algun OBLIGATORIO

| Si saltamos | Que pasa |
| --- | --- |
| T1.2 Postgres | Primer reinicio Render = datos perdidos. Tweet “KUDOS me borro mi mundo” = pesadilla. |
| T1.3 Auth | Cualquiera puede borrar saves. Trolls + scraping incontrolado. |
| T1.6 Rate limit | Un usuario malicioso satura API en 1 minuto = caida total. |
| T1.7 Observabilidad | Bug producto -> no nos enteramos -> usuarios se van silenciosamente. |
| T1.8 Render upgrade | Cold start 30s -> 60% de usuarios cierran antes de cargar. |

### 10.5 Pregunta clave al CEO antes de empezar

- ¿Confirmas presupuesto Render ~$28/mes (+$99 Apple Developer si T1.5)?

- ¿Quien crea el Google OAuth Client en Google Cloud Console (CEO o CTO)?

- ¿Dominio kudos.world esta ya registrado y en que registrar (Namecheap, Cloudflare, GoDaddy)?

- ¿Tienes Sentry account ya o creas una nueva?

Estas 4 respuestas desbloquean el primer dia de ejecucion.

## SINTESIS EJECUTIVA

KUDOS hoy es una demo navegable de alta fidelidad sin fundamentos productivos. La auditoria H0 lo confirmo (MVP visible 75%, MVP comercial 55%).

El siguiente paso correcto no es construir mas features sino construir los fundamentos sobre los que las features tendran sentido: autenticacion, persistencia, observabilidad.

Esta arquitectura propone hacerlo en 3-4 semanas, ~$28/mes de coste mensual, sin riesgo de retrabajo, manteniendo total compatibilidad futura con el Human Discovery Graph.

Veredicto CTO: Esta arquitectura es ejecutable, robusta, y proporcional al nivel del producto. Recomiendo aprobacion y arranque de T1.1 en cuanto el CEO conteste las 4 preguntas de la seccion 10.5.

## FIRMA

Claude Cowork · CTO Arquitectura disenada sobre el estado real auditado en H0 T0.1. Sin codigo ejecutado · sin commits · solo decisiones. Listo para revision GPT-5 + aprobacion CEO antes de pasar a PROMPT 2/16.