# INFORME QA SEMANA 3 · KUDOS · T3.2 EJEC Días 15-19

Período: 29 mayo 2026 (mega-sesión única, autorizada por Eduardo) Branch: master Backend: kudos_engine 2.9.0 Frontend: experience/ Next.js 15

## Resumen ejecutivo

Semana 3 completa. Mi Mundo V2 ya no es una lista de favoritos: es un mapa cognitivo (constelación 7 pilares + shifts vividos + lugares clásicos). Share V2 rompe con la cápsula genérica: el usuario está obligado a escribir una reflexión personal de 50+ caracteres antes de poder compartir, y la tarjeta lleva su nombre como atribución. Login polish estabiliza el flujo Google OAuth con migrate-anon automático en background. Notificaciones mínimas activas: 1 al día (Core de hoy a las 09:00 local) + 1 a los 7 días tras vivir un shift. SIN gamificación, SIN streaks, SIN engagement bait.

KPIs verificados verdes: TypeScript compila sin errores propios, Python compila sin sintaxis errors, endpoints registrados en main.py, FULLSCREEN_ROUTES incluye /login.

## Día 15 · Personal Graph radial 7 pilares

Backend nuevo: kudos_engine/apps/personal/router.py

- GET /api/personal/graph devuelve por cada uno de los 7 pilares: count Core completados, última exposición, luminosidad (off/tenue/medio/brillante) calculada según count.

- Discovery DNA detection: agrega los 5 criterios (5+ pilares · 2+ Cores · 1+ return_visit · 1+ reflection · 3+ relationship_followed) y los devuelve junto con discovery_dna_unlocked: bool.

- Mensaje contextual (5 variantes según progreso): desde “Hola. Hoy empieza algo” hasta “Has tocado los 7 pilares. Aqui empieza la profundidad”.

- Filtrado por user_id si autenticado, sino por session_id (header X-Session-Id). NO mezcla.

Frontend nuevo: experience/components/screens/mi-mundo/v5/PersonalGraph.tsx

- SVG heptagonal radial: 7 nodos en círculo + nodo central “TU”.

- 4 estados visuales de luminosidad: off (#3a3550 r=7) · tenue (#5A8BB8 r=9) · medio (#8B6BFF r=11) · brillante (#C9A961 r=14 con glow halo).

- Líneas centro→pilar visibles solo si el pilar está activo (dorado tenue) vs casi invisibles si off.

- Sección Discovery DNA: caja dorada si desbloqueado, sino <details> plegable con checkbox de los 5 criterios.

Disciplina: sin números visibles al usuario (la luminosidad ES el dato). Sin “puntos”, sin “porcentajes”.

## Día 16 · ShiftHistory + Mi Mundo V2 tabs

Backend extendido: /api/personal/shifts añadido en el mismo router.

- Agrupa shift_acknowledged events por poi_id (Core), recupera el DiscoveryShift completo (BEFORE/DISCOVERY/AFTER/identity_to) por POI.

- Devuelve revisit_count + first_lived_at + last_revisited_at.

- Ordenado por última revisita descendente.

- Mensaje contextual (“Tu primer Discovery Shift”, “X shifts vividos. Cada uno cambio algo en como ves el mundo”, etc).

Frontend nuevo: experience/components/screens/mi-mundo/v5/ShiftHistory.tsx

- Lista de tarjetas con borde-izquierdo colorido por pilar.

- Colapsado: muestra solo BEFORE → AFTER (la “fórmula” del shift).

- Expandido (al tocar): muestra el descubrimiento completo + identity_shift_to + revisit count + link “Revisitar →” al /core/[id].

- timeAgo() formato relativo en español.

Refactor pantalla principal: experience/components/screens/mi-mundo/v5/MiMundoTabs.tsx

- 3 tabs: “Mapa cognitivo” (default) | “Tus shifts” | “Tus lugares” (= MiMundoV5 clásico preservado).

- Persistencia en sessionStorage (kudos:miMundoTab).

- Header serif “Lo que has tocado.” + subtítulo “Privado por defecto”.

- Subrayado dorado para tab activa.

Cambio de routing: experience/app/mi-mundo/page.tsx ahora renderiza <MiMundoTabs /> en vez de <MiMundoV5 /> directamente. MiMundoV5 sigue exportado y accesible desde el tab “Tus lugares”.

## Día 17 · Share V2 con reflexión personal

Frontend nuevo: experience/components/share/ShareReflectionModalV2.tsx

- Listener global: window.dispatchEvent(new CustomEvent("kudos:share-reflection-v2:open", { detail: { poiId, poiName, image, userName, capsuleId } })).

- Textarea con counter 50/280 chars (rojo→verde al cruzar el mínimo).

- Botón “Generar tarjeta y enlace” deshabilitado hasta cumplir mínimo.

- Al confirmar:

  - POST /api/telemetry/event con event_type=reflection_submitted y payload.text_length (cuenta para DTI + Discovery DNA).

  - Construye URL corta ${origin}/c/${capsuleId}?ref=${userId} con encoding seguro.

  - POST segundo evento share_initiated con payload {via: "share_v2_reflection", url}.

- Vista resultado: tarjeta preview foto+frase+atribución “— {Nombre}, descubriendo en KUDOS” + URL copiable + botón share nativo (navigator.share) o fallback copy.

- Mensaje de disciplina: “KUDOS no comparte tarjetas vacias. La reflexion es lo que da valor.”

Backend short URL: experience/app/c/[id]/page.tsx evolucionado.

- Si id está en CORE_BY_DAY (7 Cores) → redirect a /core/[id]?via=share&ref=....

- Si no, intenta loadCapsule() → redirect a /poi/[id]?play=1&via=share&ref=....

- Si nada existe, mantiene redirect a /poi/[id] para que el frontend pueda mostrar 404.

- Open Graph dinámico preservado.

Conector en CoreScreen: DiscoveryShiftCard ahora muestra un botón dorado “Compartir con tu reflexion →” que dispara el modal con los datos correctos (poiId, narrative.title como poiName, userName desde sessionStorage).

Modal montado globalmente: <ShareReflectionModalV2 /> añadido en ambos modos de AppShellV4 (fullscreen + normal).

## Día 18 · Login polish + Migrate-anon + Notificaciones mínimas

### Login polish

Página nueva: experience/app/login/page.tsx + experience/components/auth/LoginScreen.tsx

- Layout centrado, fondo radial gradient.

- Bloque hero serif: “Conserva tu mapa entre dispositivos.”

- Explicación 1-párrafo: KUDOS funciona sin cuenta; login solo desbloquea sync.

- Botón Google único + link “Seguir como invitado” (fallback respetuoso).

- Nota privacidad: “No publicamos en tu nombre. No leemos tu correo.”

Botón Google: experience/components/auth/LoginGoogleButton.tsx

- 2 variants (primary/ghost), full-width opcional.

- SVG glyph oficial Google.

- Estado loading durante signIn.

Auth bootstrap: experience/components/auth/AuthBootstrap.tsx + montado globalmente.

- Componente invisible que monta useAuth (cold start refresh + me) + useMigrateAnon (trasvase anon→user) sin necesidad de un Provider explícito.

### Migrate-anon

Hook nuevo: experience/components/auth/useMigrateAnon.ts

- Al detectar user + accessToken + sessionId, hace POST /api/auth/migrate-anon con {session_id}.

- Idempotente (flag kudos:migrated:{userId} en sessionStorage).

- Si falla, deshace el flag para reintentar.

- Persiste kudos:userName + kudos:userId (usados por Share V2).

FULLSCREEN_ROUTES extendido: /login añadido.

### Notificaciones mínimas

Servicio nuevo: experience/components/notifications/NotificationService.tsx

- 2 notifs únicas (alineadas con disciplina anti-engagement):

  - CORE DEL DIA · 09:00 local, 1 vez al día como máximo, key kudos:notifs:lastDailyShown por día.

  - SHIFT REVISIT · T+7d tras completar Core, key kudos:notifs:revisit:{poiId} persistido.

- API pública: getNotifStatus(), requestNotifPermission() (lazy, NO al cargar), disableNotifs(), scheduleShiftRevisit(poiId, title).

- Bootstrap <NotificationServiceBootstrap /> montado en AppShell: reprograma daily + revisits pendientes en cada cold start.

Hook al completar Core: scheduleShiftRevisit llamado en CoreScreen.onYes() justo después del POST a /api/core/{id}/complete.

Opt-in card: experience/components/notifications/NotifOptInCard.tsx — tarjeta sutil con toggle Activar/Activadas/Bloqueadas. Diseñada para colocarse en /perfil (NO promocionada en home).

## Día 19 · QA estructural

### TypeScript

$ cd experience && npx tsc --noEmit --skipLibCheck
(errores residuales solo en auth.ts → next-auth no instalado, preexistente T1.3.E)

Todos los errores propios resueltos. Truncamientos detectados y corregidos vía Python atomic write (tempfile.mkstemp + os.fdopen + os.replace) en: - app/c/[id]/page.tsx (3229 → 3515 bytes) - app/mi-mundo/page.tsx (460 → 573 bytes) - components/shell-v4/AppShellV4.tsx (2339 → 2379 bytes) - components/screens/core/CoreScreen.tsx (17034 → 18338 bytes; recuperados estilos RATE_TXT/RATE_BACK/LOADING/ERROR_BOX/SHARE_REFLECTION_BTN/CLOSE_BTN)

### Python

$ python3 -m py_compile kudos_engine/apps/personal/router.py
  → OK
$ python3 -m py_compile kudos_engine/apps/main.py
  → OK

Truncamientos en backend también corregidos: - kudos_engine/apps/personal/router.py (6051 → 8112 bytes) - kudos_engine/apps/main.py (5429 → 5789 bytes; añadido personal_graph a modules_loaded, discovery_dna array a root response, version 2.8.0 → 2.9.0)

### Endpoints registrados en kudos_engine/apps/main.py

Con KUDOS_USE_POSTGRES=1:

| Router | Prefijo | Endpoints |
| --- | --- | --- |
| save_pg | /api/save | CRUD My World |
| telemetry_pg | /api/telemetry | event ingestion |
| signals_pg | /api/signals | WHY signals |
| db_admin | /api/db-admin | mantenimiento |
| auth | /api/auth | OAuth + JWT |
| migration | /api/auth/migrate-anon | trasvase |
| core_engine | /api/core | Humanity Core API |
| admin_metrics | /api/admin | 5 KPIs MVP |
| personal | /api/personal | Graph + Shifts (NUEVO Semana 3) |

### Modals globales

AppShellV4 ahora monta: - ShareCapsuleModalV5 (legacy) - ShareReflectionModalV2 (NUEVO) - MeritToast - FirstTimeOnboarding (solo fullscreen) - NotificationServiceBootstrap (NUEVO) - AuthBootstrap (NUEVO)

## Artefactos creados / modificados

### Backend (3 archivos)

| Archivo | Estado | Bytes |
| --- | --- | --- |
| kudos_engine/apps/personal/__init__.py | nuevo | 184 |
| kudos_engine/apps/personal/router.py | nuevo | 8112 |
| kudos_engine/apps/main.py | modif | 5789 |

### Frontend (9 archivos nuevos + 3 modif)

| Archivo | Estado |
| --- | --- |
| experience/components/screens/mi-mundo/v5/PersonalGraph.tsx | nuevo |
| experience/components/screens/mi-mundo/v5/ShiftHistory.tsx | nuevo |
| experience/components/screens/mi-mundo/v5/MiMundoTabs.tsx | nuevo |
| experience/components/share/ShareReflectionModalV2.tsx | nuevo |
| experience/components/auth/LoginGoogleButton.tsx | nuevo |
| experience/components/auth/LoginScreen.tsx | nuevo |
| experience/components/auth/useMigrateAnon.ts | nuevo |
| experience/components/auth/AuthBootstrap.tsx | nuevo |
| experience/components/notifications/NotificationService.tsx | nuevo |
| experience/components/notifications/NotifOptInCard.tsx | nuevo |
| experience/app/login/page.tsx | nuevo |
| experience/app/mi-mundo/page.tsx | modif (→ MiMundoTabs) |
| experience/app/c/[id]/page.tsx | modif (+CORE_BY_DAY + ref) |
| experience/components/shell-v4/AppShellV4.tsx | modif (+modals globales) |
| experience/components/screens/core/CoreScreen.tsx | modif (+share btn + revisit) |

## Disciplina respetada

- NO gamificación. NO XP. NO badges. NO rachas. NO leaderboards.

- NO números visibles en el Personal Graph (la luminosidad ES el dato).

- NO compartir vacío. La reflexión personal es obligatoria.

- NO notificaciones agresivas. Máximo 1 al día.

- NO promoción de notifs en home. Opt-in vive en /perfil, discreto.

- NO autoplay invasivo. Notificaciones requieren acción del usuario.

- 16 funcionalidades CONGELADAS siguen congeladas (IA generativa, video pipeline, AR/VR, blockchain, social complejo, monetización, apps nativas, multi-idioma, API pública, etc).

## Próximo: Semana 4 (Días 22-26)

Tentativa según plan 28 días T3.2: - Día 22: Notifications Service Worker (Web Push real, no setTimeout local) - Día 23: Onboarding flow refinado (Discovery DNA explicado al user) - Día 24: Polling DTI tile en /admin/dashboard - Día 25: Open Graph dinámico por reflexión (PNG generado on-the-fly) - Día 26: QA Semana 4 + ramp-up al launch

Esperando confirmación del CEO antes de continuar.

## Comando push consolidado

# Desde C:\Users\efert\kudos_project
git add -A
git commit -m "feat(week3): Mi Mundo V2 + Share V2 + Login polish + Notifs minimas

- Personal Graph radial 7 pilares (constelacion SVG)
- ShiftHistory revisitable + Mi Mundo tabs
- Share V2 con reflexion personal 50+ chars
- /c/[id] short URL con ref tracking
- Login polish + migrate-anon automatico
- NotificationService minimal (daily Core + revisit T+7d)
- AuthBootstrap + NotificationBootstrap globales

Backend kudos_engine 2.9.0 (+/api/personal/graph +/api/personal/shifts)
Frontend 11 nuevos archivos + 4 modificados

T3.2 EJEC Days 15-19 cerrado"
git push origin master