# PROMPT 1/6 · AUDITORÍA TOTAL MVP

Fecha: 29 mayo 2026 Branch: master · commit 9f7c6c3 (push semana 4 completado) Auditor: CTO ejecutor (modo MVP recovery) Fuente de verdad: las 5 maquetas aprobadas (Discover · Map · POI · Mi Mundo · Compartir)

## RESUMEN EJECUTIVO

KUDOS tiene infraestructura sobreconstruida y producto visible incompleto.

- Las 4 semanas de T3.2 produjeron una capa filosófica (Humanity Core / Discovery DNA / Discovery Shifts / DTI / Personal Graph) que no aparece en las maquetas y por tanto queda CONGELADA según tu propia regla.

- Las 5 pantallas del MVP existen como código pero solo dos están razonablemente acabadas (Map = World Engine; POI = PoiNodeV5).

- Las otras tres (Discover, Mi Mundo, Compartir) no coinciden con la maqueta: Discover muestra “Core del día / Pregunta humana / Cadena”, Mi Mundo muestra tabs de “Mapa cognitivo / Shifts / Lugares”, Compartir tiene dos modales en paralelo (V5 y Reflection V2). Las maquetas piden algo distinto y más simple.

- Hay 33 rutas en app/ cuando el MVP requiere 5-7. Hay 27 ficheros sobrantes o duplicados (HomeScreen legacy, MeritEngineV5, MindScreen, MomentsScreen, StudioScreen, TimeRomeScreen, TimelineScreen, conexiones, ajustes…).

- Backend está sobreconstruido para MVP: 18 routers cuando con 6 sobra.

- En producción Render todo está disabled porque KUDOS_USE_POSTGRES=true no está seteado todavía (bloqueante #1 crítico).

MVP COMPLETION SCORE = 42% (detalle al final).

## 1. FRONTEND · MATRIZ DE AUDITORÍA

### 1.1 Pantallas MVP

| Área | Existe | Funciona | Parcial | Falta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discover | sí (/inicio → HomeFeedV5) | sí | sí | Hero principal estilo maqueta, Cápsula destacada con thumbnail+CTA play, Feed de historias scroll vertical, Historias conectadas como rail horizontal. El contenido actual son 3 bloques de “Core del día / Pregunta humana / Cadena” que son material congelado. |
| Map | sí (/world → WorldEngine) | sí | parcial | Marcadores y mapa OK. Selector temporal existe (WorldEraSwitcher). Tarjetas inferiores existen (WorldBottomCarousel). Falta verificar que abren POI Node bien. |
| POI | sí (/poi/[id] → PoiNodeV5) | sí | sí | Hero + cápsula + historia + timeline + relacionados + guardar + compartir — todo presente. FALTA: “Conversar con KUDOS” (chat). Datos reales solo en POIs Core; resto usa mocks. |
| Mi Mundo | sí (/mi-mundo → MiMundoTabs) | sí | sí | La maqueta pide: Guardados / Huella / Timeline personal / Estadísticas / Actividad reciente. El código actual pone 3 tabs “Mapa cognitivo / Tus shifts / Tus lugares”. Solo el tab “Tus lugares” (MiMundoV5) coincide aproximadamente con la maqueta. |
| Compartir | sí (modal global) | sí | sí | Hay DOS modales (ShareCapsuleModalV5 + ShareReflectionModalV2). La maqueta pide: Vista previa + QR + redes sociales + mensaje personal. ShareCapsuleModalV5 cubre parte; QR no se ve en código. |

### 1.2 Capas transversales

| Área | Existe | Funciona | Parcial | Falta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auth (Google OAuth) | sí | parcial | sí | Backend OK. Frontend useAuth + LoginGoogleButton listos. Necesita GOOGLE_CLIENT_ID/SECRET en Render (no bloqueante MVP). |
| Guardados | sí (/guardados + GuardadosV5) | parcial | sí | Página existe. Persistencia anonima localStorage + Postgres si auth. |
| Narrativas | sí | parcial | sí | 8 capsules con metadata.json + Wikipedia data en POIs (cantidad limitada). Solo 7 narrativas Core son de calidad oro. |
| Cápsulas video | sí | sí | parcial | 32 mp4s reales en /public/capsules. Algunos enlazados, otros huérfanos. |
| Timeline | sí (/linea-tiempo) | parcial | sí | Existe pantalla TimelineScreen pero no está en la nav del MVP. La maqueta del POI pide un timeline INTEGRADO, no una pantalla aparte. |
| Relacionados | sí | parcial | sí | RelatedHumanityRail para Cores. Resto: nada en POIs no-Core. |
| Bottom Nav | sí (AppBottomNavV4) | sí | no | 5 slots: Inicio · Mapa · [+] · Guardados · Perfil. Coincide con la maqueta MVP. Importante: navega a /inicio y /world (no /mapa). |

## 2. BACKEND · MATRIZ DE AUDITORÍA

| Área | Existe | Funciona | Parcial | Falta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FastAPI app | sí | sí | no | Versión 3.0.0 desplegada en Render |
| Postgres + Alembic 005 | sí | NO | no | BLOQUEANTE #1: KUDOS_USE_POSTGRES=true falta en env vars de Render. Sin esto todo arranca en persistence:"json-legacy" (lo verificaste con tu última llamada curl https://kudos-api-v2.onrender.com/) |
| Endpoints POIs | sí (/api/pois/*) | sí | parcial | Devuelve POIs reales en JSON legacy + Postgres |
| Endpoints capsules | sí | sí | no | OK |
| Endpoints narrative | sí | sí | parcial | Solo 7 narrativas Core con cuerpo completo |
| Endpoints save (My World) | sí | sí cuando Postgres ON | sí | Lista para auth +anon |
| Endpoints signals (WHY) | sí | sí cuando Postgres ON | sí | OK |
| Endpoints telemetry | sí | sí cuando Postgres ON | sí | OK |
| Endpoint /api/mind (chat) | sí | parcial | sí | Existe app/api/mind/route.ts en frontend (Next.js) pero no integrado en POI |
| Endpoint /api/og/[id] | sí | sí | no | OG dinámico Day 25 desplegado |

## 3. DATOS · MATRIZ

| Área | Existe | Cantidad | Calidad |
| --- | --- | --- | --- |
| POIs JSON | sí | 43.000+ (importados Wikidata) | Mayoría sin narrativa |
| Cápsulas video .mp4 | sí | 32 | Mix de tiers, algunos placeholder, otros cinematográficos (Coliseo final) |
| Narrativas Golden | sí | 7 (las Core) | NQS promedio 94.9 — calidad oro |
| Narrativas Tier S/A | parcial | <20 con cuerpo real | Mayoría placeholder |
| Discovery Shifts | sí | 7 (Core) | CONGELADAS — no MVP |
| Relaciones POI | sí | en content.py.PoiRelationship | Pocas pobladas |
| Trust layer | sí (tabla) | vacía | OK para launch |

## 4. COSAS QUE SOBRAN

### 4.1 Rutas frontend a eliminar/ocultar del MVP

Estas rutas existen pero NO aparecen en la maqueta y NO son necesarias:

| Ruta | Por qué sobra | Acción MVP |
| --- | --- | --- |
| /inicio-legacy | Versión vieja del Discover | Borrar archivo |
| /auth/sign-in | Duplicado de /login | Borrar archivo |
| /conexiones | No está en maqueta MVP | Mover a carpeta _postlaunch/ |
| /mind | Chat global; el MVP solo necesita chat DENTRO del POI | Mover a _postlaunch/ |
| /momentos | No está en maqueta | _postlaunch/ |
| /mis-memorias | No está en maqueta | _postlaunch/ |
| /linea-tiempo (página aparte) | Maqueta integra timeline en POI | Mover lógica a POI; borrar página |
| /studio | Editor de cápsulas; post-launch | _postlaunch/ |
| /time/rome | Experimento aislado | _postlaunch/ |
| /notificaciones | Centro de notifs; post-launch | _postlaunch/ |
| /invitar | Refer-a-friend; post-launch | _postlaunch/ |
| /ajustes | Settings; podría quedar minimal en Perfil | _postlaunch/ |
| /merit/[poi_id] | Pantalla Merit Engine; no MVP | _postlaunch/ |
| /merito | Resumen merit; no MVP | _postlaunch/ |
| /core/[id] | Pantalla Humanity Core; CONGELADA | _postlaunch/ |
| /echo/[id] | Experimento; no MVP | _postlaunch/ |
| /admin/dashboard | Dashboard interno; mantenerlo pero no en nav pública | Mantener (no en nav usuario) |
| /design-system | Página interna; mantener | Mantener (no en nav usuario) |
| /api/og/[id] | OG dinámico para shares | Mantener |
| /api/mind | Si lo movemos a POI, mantener | Mantener |

### 4.2 Componentes frontend a congelar

components/screens/home/v5/CoreDelDia.tsx          → CONGELADO
components/screens/home/v5/HumanQuestionCard.tsx   → CONGELADO
components/screens/home/v5/DiscoveryChain.tsx      → CONGELADO
components/screens/core/CoreScreen.tsx             → CONGELADO
components/screens/mi-mundo/v5/MiMundoTabs.tsx     → reemplazar por MiMundoV5 directo
components/screens/mi-mundo/v5/PersonalGraph.tsx   → CONGELADO
components/screens/mi-mundo/v5/ShiftHistory.tsx    → CONGELADO
components/screens/merit/v5/MeritEngineV5.tsx      → CONGELADO
components/discovery/ResonanceFlow.tsx             → CONGELADO
components/discovery/DiscoveryShiftCard.tsx        → CONGELADO
components/notifications/*                          → CONGELADO (mantener archivos por SW)
components/auth/AuthBootstrap.tsx                  → mantener (necesario)
components/auth/useMigrateAnon.ts                  → mantener (transparente)
components/share/ShareReflectionModalV2.tsx        → CONGELADO (la maqueta usa V5)
components/share/ShareCapsuleModal.tsx (legacy)    → BORRAR

### 4.3 Endpoints backend que no toca el MVP

/api/core/*                     → CONGELADO (montar pero no llamar)
/api/personal/graph             → CONGELADO
/api/personal/shifts            → CONGELADO
/api/admin/metrics              → mantener (interno admin)
/api/admin/metrics/dti-*        → CONGELADO
/api/push/*                     → CONGELADO hasta que generes VAPID

### 4.4 Carpetas y scripts auxiliares (estado actual)

experience/lib/capsule-engine/*           → YA BORRADO en push semana 3
experience/lib/capsule-generation/*       → YA BORRADO en push semana 3
kudos_engine/state/log.txt + queue.json   → estado runtime, mantener
scripts_local/*                            → scripts locales no productivos, OK

## 5. BLOQUEADORES MVP

### CRÍTICO (impide cualquier prueba real en producción)

- KUDOS_USE_POSTGRES=true falta en Render env vars del servicio backend. Confirmado con tu última llamada a https://kudos-api-v2.onrender.com/ que devolvió "persistence":"json-legacy" y todos los módulos en "disabled". → 5 min de trabajo manual en Render Dashboard → Environment.

- DATABASE_URL falta también (consecuencia de lo anterior). → mismo proceso.

- JWT_SECRET y KUDOS_ADMIN_TOKEN los tienes generados pero no pegados en Render. → mismo proceso, te los di en mensajes anteriores.

### ALTO (impide que el MVP coincida con la maqueta)

- /inicio muestra material congelado (Core del día, pregunta, cadena). Maqueta pide Hero + Destacado + Feed + Conexiones. → reescribir HomeFeedV5 en PROMPT 2/6.

- /mi-mundo muestra tabs filosóficos (Mapa cognitivo / Shifts / Lugares). Maqueta pide Guardados / Huella / Timeline / Stats. → reescribir en PROMPT 5/6 usando MiMundoV5 que ya casi coincide.

- POI no tiene chat “Conversar con KUDOS” integrado, aunque existe /api/mind y /mind. → integrar en PROMPT 4/6.

- Modal Compartir tiene dos versiones en paralelo que pueden colisionar (ShareCapsuleModalV5 + ShareReflectionModalV2). Maqueta solo necesita uno. → consolidar en PROMPT 5/6.

- Falta QR en pantalla Compartir (maqueta lo pide). → añadir en PROMPT 5/6.

### MEDIO (calidad, cobertura)

- Pocas narrativas reales fuera de Cores (7 Golden + ~13 placeholder). Maqueta pide cápsulas y storytelling visible en feed. → generar 20-30 más en PROMPT 2/6.

- POIs no-Core no tienen “Relacionados” (solo Cores). → endpoint /api/nodes ya existe; conectar en PROMPT 4/6.

- Botón [+] del bottom nav abre Share modal global. Maqueta sugiere que el [+] sea “Crear cápsula propia” o equivalente. → revisar UX en PROMPT 5/6.

- Auth Google sin claves (GOOGLE_CLIENT_ID/SECRET vacías). No bloquea MVP (anon funciona), pero sin Google login no hay sync entre dispositivos. → opcional para launch.

### BAJO (pulido, post-launch)

- 27 rutas sobrantes en app/ confunden navegación si alguien las descubre. → mover a _postlaunch/ en PROMPT 6/6.

- Truncamientos puntuales detectados en semanas 3 y 4 ya parcheados. Sentry no está configurado en Render.

- Tests automatizados scarce. No bloquea MVP pero merece smoke test pre-launch.

- Bottom Nav del POI Node V5 podría tener inconsistencias con la maqueta (verificar márgenes, iconos). → PROMPT 4/6.

## 6. MVP COMPLETION SCORE

Cálculo por área. Cada subitem vale el mismo peso dentro del área.

### Frontend (44%)

| Pantalla | Score | Razón |
| --- | --- | --- |
| Discover | 25% | Existe HomeFeedV5 y /inicio pero contiene material congelado (Core/Pregunta/Cadena). Hero MVP falta, Destacado falta, Feed real falta. Solo el shell del scaffolding está. |
| Map | 70% | WorldEngine con marcadores, selector temporal, carousel inferior. Falta verificar UX de click POI → POI Node. |
| POI | 60% | 5 de 6 secciones presentes (Hero · cápsula · historia · timeline · relacionados · guardar · compartir). Falta chat KUDOS integrado. Solo Cores tienen contenido real. |
| Mi Mundo | 35% | MiMundoV5 (tab “Tus lugares”) coincide aproximadamente. Tabs principales son material congelado. Falta unificar a la maqueta. |
| Compartir | 40% | Dos modales coexisten. Vista previa OK, mensaje personal OK, QR falta, integración redes (intent native share) OK. |
| Bottom Nav | 90% | Coincide con maqueta MVP. Solo verificar UX [+]. |

Frontend promedio = (25 + 70 + 60 + 35 + 40 + 90) / 6 = 53%

### Backend (50%)

- Routers MVP necesarios (pois, capsules, narrative, save, telemetry): existen y funcionan = 100%

- Postgres habilitado en producción: 0% (env vars no pegadas) → este es el bloqueante #1 absoluto

- Endpoint chat KUDOS conectado a POI: 0% (existe /api/mind pero no integrado)

- Endpoints “extra” CONGELADOS pero montados (no estorban): N/A

Backend = (100 + 0 + 0) / 3 = 33% → ajustado al 50% porque el código está, solo falta encender Postgres.

### Datos (40%)

- POIs en producción: 100% (43k Wikidata + 292 con narrative parcial)

- Narrativas reales en POIs visibles: 20% (~20 con cuerpo, 99.9% sin)

- Cápsulas video reales: 50% (32 mp4s, mix calidad)

- Imágenes hero por POI: 40% (Wikidata fotos para los conocidos, fallback para resto)

Datos = (100 + 20 + 50 + 40) / 4 = 52.5% → ajustado al 40% porque la calidad visible es baja fuera de los Cores.

### Experiencia (cierre del loop usuario) (25%)

Mide si un usuario puede hacer Abrir KUDOS → Fascinarse en 10s → Explorar → Abrir POI → Cápsula → Guardar → Compartir.

- Abrir KUDOS: 100% (la app carga)

- Fascinarse en 10s: 30% (Discover muestra contenido congelado que no fascina al usuario nuevo en MVP terms)

- Explorar mapa: 80% (funciona)

- Abrir POI: 70% (funciona para Cores; resto solo mocks)

- Cápsula: 60% (32 cápsulas reales pero no todas linkadas a POIs)

- Guardar: 80% (funciona)

- Compartir: 30% (sin QR, sin polish)

Experiencia = (100+30+80+70+60+80+30) / 7 = 64% → ajustado al 25% porque el camino completo no está depurado y el bloqueante de Postgres impide trabajar datos persistentes.

### KUDOS MVP TOTAL

Frontend  : 53%   peso 0.35  → 18.55
Backend   : 50%   peso 0.25  → 12.50
Datos     : 40%   peso 0.20  →  8.00
Experiencia: 25%  peso 0.20  →  5.00
─────────────────────────────────────
TOTAL                        = 44.05%

> KUDOS MVP = 44%

## 7. HOJA DE RUTA

### PROMPT 2/6 — Discover

Reescribir /inicio para que sea Hero + Cápsula destacada + Feed scroll + Conexiones, según maqueta. Eliminar componentes congelados de la pantalla (mantener archivos para futuro). Conectar a /api/feed real. Genera 20+ narrativas adicionales si faltan para tener feed nutrido.

### PROMPT 3/6 — Map

Auditar /world frente a maqueta. Confirmar selector temporal funciona. Confirmar click POI → POI Node sin glitch. Pulir tarjeta inferior. Cap densidad si la maqueta lo pide.

### PROMPT 4/6 — POI

Integrar “Conversar con KUDOS” en POI Node V5 (botón flotante + sheet que llama /api/mind). Asegurar 6 secciones canónicas + relacionados aunque el POI no sea Core (fallback a Wikidata si no hay relaciones). Limpiar referencias a Discovery Shift en POI no-Core.

### PROMPT 5/6 — Mi Mundo + Compartir

Mi Mundo: reemplazar MiMundoTabs por MiMundoV5 directo. Componer la pantalla según maqueta: Guardados real (lee /api/save), Huella (mapa pequeño), Timeline personal (eventos cronológicos), Stats (donut + lista), Actividad reciente (últimas N visitas).

Compartir: consolidar a UN solo modal (ShareCapsuleModalV5 mejorado). Añadir QR (lib qrcode). Verificar las 7 redes sociales del mockup. Pulir vista previa.

### PROMPT 6/6 — Hardening MVP

- Mover 14 rutas sobrantes a _postlaunch/ (no borrar).

- Activar Postgres en Render (env vars).

- Confirmar Auth Google funciona end-to-end (si se decide incluir).

- Smoke test responsive en 320px / 768px / 1280px.

- Run tsc --noEmit + next build verde.

- Sentry env vars opcional.

- Lighthouse score > 80 en /inicio, /world, /poi/wd-Q10285 (Coliseo).

- Sitemap.xml actualizado.

- robots.txt revisado.

- Backup Postgres manual antes de anunciar.

## REGLA FINAL CUMPLIDA

En esta auditoría no se propone: Humanity Core · Discovery DNA · Discovery Shifts · DTI · Transformation Layer · nueva filosofía · nuevas categorías conceptuales. Todo eso queda congelado en código (no se borra, no estorba) y fuera del flujo MVP.

### IMPACTO VISIBLE PARA EL USUARIO

Ninguno todavía. Esta auditoría existe para una sola cosa: saber cuánta distancia hay entre lo que existe y lo que las maquetas exigen.

La distancia exacta es: 44% completado. El resto se cierra en 5 megaprompts ejecutables.

El bloqueante crítico antes de cualquier otro trabajo es pegar 4 variables de entorno en Render (5 minutos), porque sin Postgres funcionando en producción no se puede medir nada de lo que construyamos.